## Slide 1
Webサイトリニューアル 要件定義ご報告
現状分析・戦略設計・情報設計のご報告と、確認をお願いしたい事項
学校法人城北埼玉学園 城北埼玉中学・高等学校 ／ 2026年9月18日 ／ GrowGroup株式会社

## Slide 2
本提案の全体像
今回のリニューアルは、次の3点を軸に設計します。以降の各章はすべてこの3つのいずれかに属します。
 | 論点01 | 論点02 | 論点03
見出し | スマホで受験生と保護者に出会えているか | 最新の姿を、探さずに受け取れるか | 学校が自分で更新し続けられるか
現在地 | 9割以上がスマートフォン経由（推定・GA4未検証）ですが、現行はPC前提の情報量です。受験生向けCTAは旧ナビの不具合で壊れています。 | フロンティアコースと入試要項が古いまま残り、重要な情報がPDFに閉じています。 | 6年間で構造が崩れ、コメントアウトしたはずの旧ナビが生きたリンクとして残っています。
本提案 | スマートフォンを基準に情報量と導線を設計し直し、受験生と保護者の入口を分けます。 | 入試・コース情報をページ化し、更新性◎で毎年回る作りにします。 | 更新頻度でページを分類し、項目化した管理画面で学校が直接触れる範囲を定義します。
参照 | 02・03・05章 | 03・06章 | 03・08・11章
02|82

## Slide 3
01
Requirement
与件整理
03|82

## Slide 4
01 Requirement
本日は、要件定義の内容をご報告します
ご発注いただいた内容をもとに、現行サイトの調査と設計方針をまとめました。本日ご確認いただきたいのは、方針のご承認と、未確定事項のご回答です。
ご報告の範囲: 与件の整理／現行サイトの現状分析／戦略設計／情報設計の方針
次の成果物: サイトマップ（仕様書）と、精緻化したお見積り
別紙でお出しするもの: サイトマップ仕様書（Excel）／ワイヤーフレーム／デザイン方向性
本資料に含まないもの: 金額の内訳（お見積書にてご提示します）
本資料の数値は 2026-09-18 時点の実測値です。未確認のものは「推定」「要確認」と明記しています
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）／gg-manager site_crawl（2026-09-18、深度3、190URL到達／142ページ取得）
04|82

## Slide 5
01 Requirement
ご発注条件の整理
Backlog（GG_ORDER-4733）に記載の条件を整理しました。金額はお見積書にてご提示します。
項目 | 内容
設計ページ数 | 16P
デザイン対象 | 11P
流し込み記事数 | 2,365P（サイト情報では2,321P。差の出所を確認中）
システム | WordPress
制作体制 | デザイン・コーディングとも自社内で対応（外注なし）
納期 | ご指定なし
想定スケジュール | 10月中：戦略設計・見積精緻化／11月1日〜：スケジュール策定
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
05|82

## Slide 6
01 Requirement
ヒアリングで伺った課題
2026年7月3日のヒアリングと既存仕様書から、課題を8点に整理しました。表現は伺った言葉のままです。
# | 課題 | 出所
1 | 9割以上がスマートフォンだが、モバイル最適化が不足（実数は未検証・推定） | ヒアリング
2 | フロンティアコースの情報が古い（喫緊） | ヒアリング
3 | 入試要項が最新化されていない（喫緊） | ヒアリング
4 | PDF中心の情報配信 | 仕様書
5 | URL体系の不統一・旧ページ残存 | 仕様書
6 | SEO／アクセシビリティに課題 | 仕様書
7 | ペルソナ別の導線が弱い | 仕様書
8 | 費用対効果の検証と広告戦略の見直し | ヒアリング
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
06|82

## Slide 7
01 Requirement
本提案の3つの論点
伺った課題を3つの論点に束ねました。以降の各章は、すべてこの3つのいずれかに属します。
 | 論点01 | 論点02 | 論点03
見出し | スマホで受験生と保護者に出会えているか | 最新の姿を、探さずに受け取れるか | 学校が自分で更新し続けられるか
現在地 | 9割以上がスマートフォン経由（推定・GA4未検証）ですが、現行はPC前提の情報量です。受験生向けCTAは旧ナビの不具合で壊れています。 | フロンティアコースと入試要項が古いまま残り、重要な情報がPDFに閉じています。 | 6年間で構造が崩れ、コメントアウトしたはずの旧ナビが生きたリンクとして残っています。
本提案 | スマートフォンを基準に情報量と導線を設計し直し、受験生と保護者の入口を分けます。 | 入試・コース情報をページ化し、更新性◎で毎年回る作りにします。 | 更新頻度でページを分類し、項目化した管理画面で学校が直接触れる範囲を定義します。
参照 | 02・03・05章 | 03・06章 | 03・08・11章
07|82

## Slide 8
01 Requirement
本提案の前提
認識違いが起きうる項目を、着手前に明示します。ここに記載のない事項は別途ご相談とさせてください。
前提01: 新サイトは新規構築とし、現行サイトのテンプレート・内部リンク構造は引き継ぎません
前提02: 本資料の数値目標は仮置きしていません。GA4の実数を確認した後に確定します
前提03: 記事の流し込み件数は、実数の確定をもって最終確定とします（現時点で2件の数字が併存しています）
前提04: デザインの方向性は、参考サイトのご提示をいただいてから別紙でご提案します
前提05: 周年（2026年 中学25周年／2030年 高校50周年）をサイトで扱うかは未確定です。扱う場合はページ数が増えます
前提06: 制作は弊社内で一貫して行います（デザイン・コーディングとも外注しません）
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
08|82

## Slide 9
01 Requirement
ご確認をお願いしたい事項
次の5件について、ご回答またはご対応をお願いします。いずれもサイトマップと見積の確定に必要です。
# | 確認事項 | ご依頼先 | 確定しないと困ること
1 | GA4のアクセス権付与（スマートフォン比率・現状セッションの確認） | 貴校 | 数値目標が置けません
2 | 記事の実数（2,365件と2,321件の差44件） | 弊社内で照合 | 移行見積の根拠が定まりません
3 | ご発注プランの確定（設計16P・デザイン11Pの対応行） | 弊社内 | 制作範囲の線引きが定まりません
4 | 周年をサイトで扱うかどうか | 貴校 | ページ数が変わります
5 | 参考サイト・デザインの方向性 | 貴校 | デザイン工程に入れません
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
09|82

## Slide 10
02
Analysis
現状分析
10|82

## Slide 11
02 Analysis
現状分析は、実際にサイトを巡回して行いました
2026年9月18日に現行サイトを機械的に巡回し、URL・HTML・HTTPヘッダを取得して確認しました。以下はその実測です。
調査日: 2026年9月18日
方法: クローラによる巡回（深度3）。190URLに到達し、142ページを取得
あわせて確認したもの: HTTPレスポンスヘッダ、トップページのHTMLソース（95,161文字）
現時点で取得できていないもの: GA4の実数、PDF掲載数、現行サーバーの契約内容
取得できていない項目については、本資料で数値を置いていません
出典: gg-manager site_crawl（2026-09-18、深度3、190URL到達／142ページ取得）
11|82

## Slide 12
02 Analysis
テンプレートのコメント崩れで、削除済みのリンクが生きています
最も優先度が高い問題です。旧ナビゲーションをコメントアウトした箇所で、HTMLコメントが途中で閉じてしまい、消したはずのリンクが実リンクとして出力されています。
起きていること: コメント内に出力済みの終了タグが残り、そこでコメントが終了しています
該当箇所の例: グローバルナビ、スライドバーメニュー、受験生向けCTA
推定される原因: PHPで出力した後のHTMLに対してコメントアウトを行ったため、終了タグが二重になったものと推定されます
結果: 不正なURLが実リンクとして出力され、階層を跨いで増殖しています
本件は実測で確認済みの事実です（推定と書いた箇所のみが推定です）
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
12|82

## Slide 13
02 Analysis
不正URLの実測
取得できた142ページのうち、約90本が不正URLでした。全体のおよそ47%にあたります。
項目 | 実測値（2026-09-18）
クロール到達URL | 190（うち142件を取得）
不正な形のURL | 約90本（取得分の約47%）
不正URLの応答 | 301で正規URLへ転送（例: /--><!--/info → /info で200）
影響範囲 | グローバルナビ／スライドバーメニュー／受験生向けCTA
増殖の仕方 | 相対解決のため、階層を跨いで増えます
リニューアルでの扱い | 新規構築のため移行対象にしません。公開前チェック項目に追加します
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
13|82

## Slide 14
02 Analysis
現行の情報構造（実測）
巡回で確認できた正規URLの体系です。第1階層は次のとおりです。
第1階層 | 内容 | 下層の例
/info | 学校案内 | president／philosophy／facility ほか
/life | 学校生活 | school-life／event／gallery
/junior-high-school | 中学校 | syllabus_m／plusalpha／result-junior
/hs-regular-course | 高等学校（本科） | syllabus／achievement／result-high
/hs-frontier-course | 高等学校（フロンティア） | learning／field-work／project-learning
/club・/access | 部活動・所在地 | culture／workout／honkawagoe ほか
/news・/briefings・/division_category | 更新情報・説明会・区分別アーカイブ | 投稿／カスタム投稿／アーカイブ
出典: gg-manager site_crawl（2026-09-18、深度3、190URL到達／142ページ取得）
14|82

## Slide 15
02 Analysis
構造上の問題は4点です
6年間の運用で、同じ内容への入口が複数でき、命名規則も分かれています。
# | 問題 | 根拠（実測）
1 | 同一コンテンツに複数の入口がある | 部活動が /club・/club/culture・/club/workout に加え、スライドバーの「同好会」も /club を指します
2 | 学部区分とコース区分が混在している | 学部区分のURLと /division_category/* が並立し、更新情報の導線が二重です
3 | 命名規則が不統一 | syllabus（高）と syllabus_m（中）、result-high と result-junior で語順が逆です
4 | 旧構造の残骸が露出している | コメントアウト済みの /education/*・/activity/* が、前ページの不具合経由で表に出ています
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
15|82

## Slide 16
02 Analysis
技術面の棚卸し
土台としてのSEO設定は整っている一方、セキュリティと外部依存に是正点があります。
項目 | 現状（2026-09-18 実測） | リニューアルでの扱い
CMS | WordPress（子テーマ＋親テーマ構成） | WordPressを継続します
SEO | Yoast SEO v28.3。canonical・OGP・JSON-LDは出力済み | 土台は活かします
計測 | GTM導入済み。GA4の実データは未取得 | GA4の確認後に測定設計を確定します
セキュリティヘッダ | HSTS・X-Frame-Options・X-Content-Type-Options が未設定 | 3項目とも付与します
外部依存 | 外部CDNからスクリプトをバージョン指定なしで直読み | 自己ホストに変更します
フォント | Webフォントを4ファミリ読み込み | 1〜2ファミリに絞ります
ホスト名 | 一部CSSがwwwなしのホストを参照 | www有無を統一します
出典: gg-manager http_headers（2026-09-18）／HTMLソース（トップページ 2026-09-18 取得）
16|82

## Slide 17
02 Analysis
伺った課題と、実測で確認できた実体
伺った課題が現行サイトのどこに現れているかを対応づけました。未検証のものは「推定」と記載しています。
伺った課題 | 実測で確認できた実体 | 確認状況
9割以上がスマートフォン | GA4未取得のため未検証 | 推定
フロンティアコースの情報が古い | /hs-frontier-course 配下は存在。内容の鮮度は要ご確認 | 要確認
入試要項が最新化されていない | /application 単独ページのみ。年度更新の導線が不明 | 要確認
PDF中心の情報配信 | 掲載数は未計測 | 要確認
URL体系の不統一・旧ページ残存 | 不正URL約90本と命名不統一を確認 | 実測で確認済み
SEO／アクセシビリティに課題 | HTML構文の破損とヘッダ未設定を確認 | 実測で確認済み
ペルソナ別の導線が弱い | 同一コンテンツに複数の入口があることを確認 | 実測で確認済み
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
17|82

## Slide 18
03
Strategy Design
戦略設計
18|82

## Slide 19
03 Strategy Design
新サイトを、広報戦略の起点にします
ヒアリングで伺った「新サイトを広報戦略の起点にしたい」というお考えを、設計の軸に置きます。個別の改修ではなく、情報の持ち方から見直します。
起点にするとは: サイトを最新の一次情報の置き場とし、印刷物・説明会・広告がそこを参照する形にすることです
そのために必要なこと: (1) スマートフォンで届くこと (2) 最新であること (3) 学校が自分で更新できること
この3点が、本提案の3つの論点そのものです
背景: 現行サイトは6年前の制作で、組織体制の変更もございました
節目: 2026年に中学校創立25周年、2030年に高等学校創立50周年を迎えられます
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
19|82

## Slide 20
03 Strategy Design
対象読者と優先順位
限られたページ数で成果を出すため、対象読者に優先順位をつけます。設計16Pの配分もこの順に従います。
優先 | 対象読者 | そのページで達したいこと
1 | 受験生（小学生・中学生） | 学校の雰囲気とコースの違いが、スマートフォンで短時間に分かること
2 | 受験生の保護者 | 入試要項・説明会日程・進学実績に、探さずに到達できること
3 | 在校生の保護者 | 行事・部活動・連絡事項を、日常的に確認できること
4 | 卒業生・ご寄付をお考えの方 | 同窓・寄付の導線が明示されていること
5 | 教職員採用の応募者 | 募集要項に到達できること
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
20|82

## Slide 21
03 Strategy Design
論点01への打ち手：スマートフォンを基準に設計します
現行はPCを前提とした情報量です。これを反転させ、スマートフォンで見たときに成立する情報量を基準にします。
情報量: 1ページあたりの要素を絞り、PCではなくスマートフォンを基準に決めます
導線: 受験生と保護者で入口を分け、トップからの到達段数を浅くします
CTA: 資料請求・説明会申込を常時到達可能にします（現行は旧ナビの不具合で壊れています）
検証: 公開前に実機で主要導線を確認します
該当章: 02章（現状）・05章（URL設計）
21|82

## Slide 22
03 Strategy Design
論点02への打ち手：最新の姿を、探さずに受け取れるようにします
喫緊とお聞きしている入試要項とフロンティアコースを、毎年更新が回る作りにします。
入試要項: PDFの添付ではなくページとして持ち、年度切り替えを前提に項目化します
フロンティアコース: 探究・PBLの内容を、活動単位で更新できる形にします
PDF: 一次情報はHTML、配布・印刷が要るものだけPDFを併置します
更新情報: 学部区分とコース区分の二重導線を整理し、1本にまとめます
該当章: 06章（コンテンツ）
22|82

## Slide 23
03 Strategy Design
論点03への打ち手：学校が自分で更新し続けられるようにします
6年間で構造が崩れた原因は、更新の手段がテンプレート直接編集に寄っていたことにあると考えています。触る場所を管理画面に限定します。
分類: 全ページを更新頻度（◎○△×）で分類し、◎○を管理画面から更新できる範囲とします
項目化: 自由入力のHTMLを減らし、項目ごとの入力欄として用意します
結果として: テンプレートを直接編集する必要がなくなり、今回のようなコメント崩れが起きにくくなります
公開前チェック: HTMLコメント内に終了タグが混入していないかを、チェック項目に入れます
該当章: 08章（機能）・11章（アフターサポート）
23|82

## Slide 24
03 Strategy Design
周年の扱いは、ご意向を確認させてください
2026年に中学校創立25周年、2030年に高等学校創立50周年を迎えられます。サイトで扱うかどうかで、ページ数が変わります。
扱わない場合: 現在の設計16Pの範囲で進めます
扱う場合: 特設ページが必要となり、ページ数と工程が増えます
判断のお願い先: 貴校
判断が必要な時期: サイトマップ確定前（10月中）
本件は未確定事項です。本資料では、扱わない前提でページ数を数えています
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
24|82

## Slide 25
04
KPI
数値目標
25|82

## Slide 26
04 KPI
数値目標は、GA4の実数を確認してから確定します
現時点では現状値が取得できていないため、目標値を置いていません。仮の数字を目標として扱わないための判断です。
現状: 既存仕様書の数値目標欄はサンプル値のままです
不足しているもの: セッション数、デバイス比率、主要ページの離脱、問い合わせ・資料請求の件数
ヒアリングで伺った「9割以上がスマートフォン」も、現時点では推定です
お願い: GA4プロパティへのアクセス権を付与してください（章01 確認事項1）
確定時期: アクセス権をいただいた後、2週間以内に現状値と目標値をご提示します
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
26|82

## Slide 27
04 KPI
測定設計
公開後に効果を検証できる状態を、設計段階で用意します。導入済みのものは活かします。
ツール | 役割 | 確認する指標
GA4 | 利用状況の把握 | セッション／デバイス比率／主要ページの離脱
Google タグ マネージャー | 計測タグの管理（導入済み） | イベント設定の一元管理
Google Search Console | 検索からの到達の把握 | 検索クエリ／インデックス状況／URL移行後の推移
コンバージョン定義 | 成果の定義 | 資料請求／説明会申込（定義は貴校と確定します）
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
27|82

## Slide 28
04 KPI
実測から確定できる改善見込み（推定・レンジ）
交通量の予測は、現状値がないため置きません。ここに挙げるのは実測値から算出できる項目のみです。見込みは推定値です。
指標 | 現状（2026-09-18 実測） | 見込み（推定） | 前提
内部リンクのうち不正URL | 約90本 | 0本 | 新規構築のため現行の内部リンク構造を引き継ぎません
読み込むWebフォント | 4ファミリ | 1〜2ファミリ | 和文1・欧文1に絞ります
外部CDNの直読み | 1件（バージョン指定なし） | 0件 | 自己ホストに変更します
セキュリティヘッダ | 3項目とも未設定 | 3項目とも設定 | HSTS／X-Frame-Options／X-Content-Type-Options
重要情報のPDF比率 | 未計測 | 棚卸し後に設定 | 掲載数の確認が必要です（要確認）
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
28|82

## Slide 29
05
SEO / Acquisition
集客・SEO
29|82

## Slide 30
05 SEO / Acquisition
URL設計の方針
現行の命名不統一と区分の混在を、新サイトで整理します。URLは公開後に直しにくいため、サイトマップ確定時に同時に確定させます。
方針01: 学部・コースの区分を1系統に統一し、区分別アーカイブとの二重導線を解消します
方針02: 中学・高校で語順が逆になっている命名（syllabus と syllabus_m、result-high と result-junior）を揃えます
方針03: 同一コンテンツへの入口を1つに定めます（部活動の重複を解消します）
方針04: www有無を統一し、サイト内の参照を揃えます
確定のタイミング: サイトマップ（別紙・仕様書）の確定と同時に行います
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
30|82

## Slide 31
05 SEO / Acquisition
リダイレクト設計と、公開前チェック
現行の正規URLは検索経由の到達があるため、新URLへの対応表を作成します。あわせて、今回見つかった不具合を再発させない仕組みを入れます。
対応表: 現行の正規URLと新URLの1対1対応表を作成します（別紙・仕様書に収録します）
不正URLの扱い: 約90本の不正URLは移行対象としません（現状も301で正規URLへ転送されています）
公開前チェック01: HTMLコメント内に終了タグが混入していないかを全テンプレートで確認します
公開前チェック02: サイト内リンクにリダイレクト経由が残っていないかを確認します
公開前チェック03: canonical・OGP・構造化データの出力を確認します
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
31|82

## Slide 32
05 SEO / Acquisition
現状のSEO土台と改善点
設定そのものは入っており、土台は活かせます。改善すべきはHTMLの健全性と内部リンクです。
項目 | 現状 | 対応
Yoast SEO | v28.3 導入済み。canonical・OGP・JSON-LDを出力 | 継続して活用します
HTML構文 | コメント崩れにより一部が破損 | 新規構築で解消します
内部リンク | 約90本がリダイレクト経由 | 新設計で0本にします
ホスト名 | www有無が混在 | 統一します
サイトマップXML | 出力あり | 新URL体系で再出力します
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
32|82

## Slide 33
06
Contents
コンテンツ
33|82

## Slide 34
06 Contents
情報設計の全体像
ページ単位の一覧は別紙のサイトマップ仕様書でご提示します。本章では、どの考え方で構成を組み替えるかをご報告します。
組み替えの軸01: 読者（受験生・保護者・在校生保護者）を起点に並べ替えます
組み替えの軸02: 学校としての区分（中学／高校本科／フロンティア）は、読者の下位に置きます
組み替えの軸03: 更新頻度の高いもの（入試・説明会・更新情報）を上位に置きます
別紙: サイトマップ仕様書（Excel）にて、第1〜第4階層とURL、工程、更新性を一覧化します
別紙: 主要ページのワイヤーフレームを、サイトマップ確定後にご提示します
34|82

## Slide 35
06 Contents
新サイトのページ構成案（第1階層）
現行の実測構造をもとにした組み替え案です。設計16Pはこの範囲で配分します。第2階層以下は別紙で確定します。
新・第1階層 | 含めるもの | 現行からの変更
学校について | 理事長挨拶／教育理念／沿革／施設 | /info をほぼ踏襲します
学びとコース | 中学／高校本科／フロンティアコース | 3系統の並列を1つの親の下にまとめます
学校生活 | 行事／部活動／ギャラリー | 部活動の入口の重複を解消します
入試情報 | 入試要項／説明会／出願 | PDFからページ化し、年度更新を前提にします
進学実績 | 中学・高校の実績 | 命名の不統一（result-junior / result-high）を揃えます
更新情報 | お知らせ／説明会情報 | 学部区分とコース区分の二重導線を1本にします
その他 | アクセス／ご寄付／同窓／採用 | 現行の単独ページを踏襲します
出典: gg-manager site_crawl（2026-09-18、深度3、190URL到達／142ページ取得）
35|82

## Slide 36
06 Contents
入試要項とフロンティアコースを、ページとして持ちます
喫緊とお聞きしている2件です。いずれも「毎年同じ手順で更新できること」を要件に設計します。
入試要項: 募集人数・日程・科目・出願方法を項目として持ち、年度を切り替えて更新できるようにします
入試要項（PDF）: 配布・印刷用のPDFは、ページ内に併置する形とします
フロンティアコース: フィールドワーク・プロジェクト学習を、活動単位の記事として追加できるようにします
説明会: 説明会情報は既存のカスタム投稿の仕組みを活かし、申込導線を明示します
更新の担い手: いずれも管理画面から貴校で更新できる範囲とします（08章）
36|82

## Slide 37
06 Contents
PDF中心の情報配信から抜けます
PDFは検索とスマートフォン閲覧の双方で不利になります。一次情報はHTML、配布が必要なものだけPDFという整理にします。
基準01: 検索から直接たどり着いてほしい情報は、HTMLページとして持ちます
基準02: 印刷・持参が前提のもの（願書等）はPDFのまま、ページ内に併置します
基準03: 更新頻度が年1回以上のものは、PDF差し替えではなく項目更新にします
必要な確認: 現在のPDF掲載数と一覧の棚卸しが未実施です（要確認）
影響: 棚卸しの結果によって、HTML化の対象ページ数が変わります
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
37|82

## Slide 38
06 Contents
既存記事の移行方針
流し込み対象の記事数について、2つの数字が併存しています。移行の考え方をご報告したうえで、実数の確定をお願いします。
項目 | 内容
記事数（既存仕様書） | 2,365件
記事数（サイト情報） | 2,321件
差 | 44件。出所を弊社内で照合中です（要確認）
移行するもの | 更新情報（/news・/archives）と説明会情報（/briefings）の本文・日付・区分
移行しないもの | 不正URL経由でのみ到達する旧ページ、および重複する入口
移行の方法 | エクスポート・インポートによる一括流し込みとし、区分の付け替えを行います
確定の条件 | 記事の実数が確定した時点で、移行工数を最終確定します
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
38|82

## Slide 39
07
Design
デザイン
39|82

## Slide 40
07 Design
デザインの方向性は、参考サイトのご提示後に別紙でご提案します
本資料は要件定義のご報告のため、デザインは扱いません。方向性が決まり次第、別紙にてご提案します。
現状: 既存仕様書のデザインコンセプト欄は未記入です
お願い: 参考にされたいサイトを2〜3件お知らせください（章01 確認事項5）
素材として使えるもの: 校訓「着実・勤勉・自主」、イングリッシュキャンプ、JSプログラム、フロンティアコース
対象ページ数: デザイン対象は11Pです
提示物: デザインの方向性は別紙、画面構成はワイヤーフレーム（別紙）でご提示します
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
40|82

## Slide 41
08
Function
機能
41|82

## Slide 42
08 Function
更新頻度でページを分類します
全ページを更新頻度で4段階に分類し、どこを貴校が直接更新するかを定義します。分類はサイトマップ（別紙）に列として持ちます。
区分 | 更新頻度の目安 | 該当するページ | 管理画面からの更新
◎ | 月1回以上 | 更新情報／説明会情報／行事 | 可（一覧・詳細とも）
○ | 年1回程度 | 入試要項／進学実績／教育課程 | 可（項目単位）
△ | 数年に1回 | 学校について／施設／アクセス | 可（本文のみ）
× | 原則更新しない | トップページの構造／共通ナビ | 不可（弊社にて対応します）
42|82

## Slide 43
08 Function
管理画面を項目化します
自由入力のHTMLを減らし、項目ごとの入力欄として用意します。触れる場所を限定することが、構造を保つ最も確実な方法です。
考え方: 「どこでも編集できる」ではなく「決まった枠だけ編集できる」形にします
入試要項の例: 募集人数・試験日・科目・出願期間を、それぞれ独立した入力項目にします
進学実績の例: 大学名と人数を表形式の項目として持ち、年度を切り替えます
効果: テンプレートを直接編集する必要がなくなります
補足: 更新手順書をお渡しし、公開前に操作説明を実施します（11章）
43|82

## Slide 44
08 Function
実装する機能の一覧（仮）
現行サイトで稼働している仕組みを踏襲する方針です。以下は仮の一覧で、サイトマップ確定時に確定します。
機能 | 現行 | 新サイトでの扱い
更新情報（投稿） | あり | 踏襲します。区分の付け方を整理します
説明会情報（カスタム投稿） | あり | 踏襲します。申込導線を明示します
区分別アーカイブ | あり（学部区分と並立） | 1系統に統合します
入試要項（項目入力） | なし（PDF中心） | 新規に実装します
進学実績（表の項目入力） | なし | 新規に実装します
サイト内検索 | あり | 踏襲します
お問い合わせ・資料請求 | あり | 踏襲し、計測対象とします
出典: gg-manager site_crawl（2026-09-18、深度3、190URL到達／142ページ取得）
44|82

## Slide 45
09
Tools
導入ツール
45|82

## Slide 46
09 Tools
導入するツール
新規に増やすものは最小限とし、導入済みのものを活かします。
ツール | 現行 | 新サイトでの扱い
WordPress | 稼働中（子テーマ構成） | 継続します。テーマは新規に構築します
Google タグ マネージャー | 導入済み | 継続します
Google アナリティクス（GA4） | 計測中（実数は未取得） | 継続します。測定設計を見直します
Google Search Console | 要確認 | 登録状況を確認し、未登録であれば登録します
Yoast SEO | v28.3 導入済み | 継続します
出典: projects/johoku-saitama/research/current-site-audit.md（2026-09-18 実測）
46|82

## Slide 47
10
Server
サーバー
47|82

## Slide 48
10 Server
現行サーバーの状況
現行はレンタルサーバーで稼働しています。契約内容が未確認のため、移行の要否は確認後に判断します。
項目 | 現状（2026-09-18 実測） | 扱い
サーバー | Xserver ビジネス（ネームサーバーから判定） | 契約内容を確認のうえ判断します（要確認）
ドメイン | johokusaitama.ac.jp（1997年取得） | 継続して使用します
常時SSL | 有効 | 継続します
ホスト名 | wwwあり・なしが混在 | wwwありに統一します（仮）
公開手順 | 要確認 | 切り替え手順書を作成し、事前にご確認いただきます
出典: gg-manager http_headers（2026-09-18）／HTMLソース（トップページ 2026-09-18 取得）
48|82

## Slide 49
10 Server
セキュリティと外部依存を是正します
現行で未設定のヘッダを付与し、外部サービスへの依存を減らします。いずれも実測で確認した項目です。
HSTS: 常時SSLを強制するヘッダを付与します
X-Frame-Options: 他サイトへの埋め込みを制限します
X-Content-Type-Options: コンテンツタイプの誤解釈を防ぎます
外部CDN: バージョン指定なしで外部から直読みしているスクリプトを、自己ホストに変更します
Webフォント: 4ファミリの読み込みを1〜2ファミリに絞り、初期表示を軽くします
出典: gg-manager http_headers（2026-09-18）／HTMLソース（トップページ 2026-09-18 取得）
49|82

## Slide 50
11
Support
アフターサポート
50|82

## Slide 51
11 Support
公開後、貴校で回し続けていただくための支援
論点03に直結する部分です。つくって終わりにせず、更新が続く状態までをお手伝いします。契約条件の詳細は13章に記載しています。
操作説明: 公開前に、管理画面の操作説明を実施します
更新手順書: 更新頻度◎○のページについて、手順書をお渡しします
公開後の確認: 公開直後にリダイレクトと計測の稼働を確認します
契約不適合責任: 1年間、弊社の過失およびWordPressの不具合について無償で対応します（13章）
保守: 無償の範囲と、任意の有償保守をご用意しています（13章）
51|82

## Slide 52
12
Schedule
スケジュール
52|82

## Slide 53
12 Schedule
全体スケジュール（仮）
ご発注時点で伺っている想定に基づく仮のスケジュールです。確定は11月1日以降の策定時とします。
時期 | 工程 | 状態
2026年9月 | 現行サイト調査・要件定義（本資料） | 本日ご報告
2026年10月 | 戦略設計・サイトマップ確定・見積精緻化 | 予定
2026年11月1日〜 | スケジュール策定 | 予定（ここで全体日程を確定します）
以降 | デザイン → 実装 → 記事移行 → 公開前チェック → 公開 | 仮
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
53|82

## Slide 54
12 Schedule
次にお願いしたいこと
10月中にサイトマップと見積を確定させるため、次の対応をお願いします。
# | お願いする内容 | ご依頼先 | 希望時期
1 | GA4プロパティへのアクセス権付与 | 貴校 | 9月中
2 | 参考サイトのご提示（2〜3件） | 貴校 | 9月中
3 | 周年をサイトで扱うかのご判断 | 貴校 | 10月上旬
4 | 記事の実数の照合 | 弊社内 | 9月中
5 | ご発注プランの確定 | 弊社内 | 9月中
出典: projects/johoku-saitama/research/brief.md（2026-07-03 ヒアリング・Backlog GG_ORDER-4733）
54|82

## Slide 55
13
Appendix
補足（FAQ・契約諸条件）
55|82

## Slide 56
13 Appendix
発注前のご質問は、体制・保守・制作範囲の3点に集まります
ご相談時に必ずいただく3件に、先回りしてお答えします。／ 制作の進め方も、納品後の保守も、周辺のクリエイティブも、自社内に人と部門を抱えているからこそ、責任の所在を分散させずにお答えできます。
ラベル: FAQ
Q1: 発注後、外部委託やアウトソーシングなどはありますか。〔タグ: 自社内一貫制作〕
Q2: 納品後の保守サービスはありますか。〔タグ: 無償＋任意の有償〕
Q3: パンフレットなども合わせてお願いすることは可能でしょうか。〔タグ: DTP部門あり〕
56|82

## Slide 57
13 Appendix
支払・契約不適合責任・著作権など5項目を事前に開示
諸条件はお客様とのご相談の上、調整を行い、ご契約書を取り交わしいたします。／ 後出しの条件はありません。着手前に支払・責任・権利の範囲まで書面で確定させます。
ラベル: AGREEMENT
支払条件: 当社では初回お取引きの場合のみ、2部に分割を行いお支払いを原則お願いしております。／ 1部：ご契約締結後、ご契約書締結後にご請求書を発行／ 2部：お客様検収終了後、納品にて同じく、ご請求書を発行
契約不適合責任: 契約不適合責任は1年間における当社の過失及び、WordPressにおける不具合が発覚した場合に無償にて修正および、不具合解消を行います。
著作権: 制作物のうち新規に作成されたデザイン・プログラムの著作権については、納品後、決済時点で貴社へ譲渡を行います。
ご請求書: ご請求書は原則、月末締めにて郵送で送付をさせていただきます。
ご契約書: ご契約書はお客様の指定があった場合を除く、当社ご契約書を発行させていただきました上で、ご確認と調整をさせて頂いております。
57|82

## Slide 58
14
About Company
会社紹介
58|82

## Slide 59
14 About Company
私たちが掲げるミッション
クライアントにもたらす成果を第一に考え、課題解決となるソリューションを創出します。
ラベル: MISSION ／ 英字: DELIVERING RESULTS, SOLVING CHALLENGES.
見出し: 成果をもたらす、課題解決を。
画像: 打ち合わせの様子（モノクロ写真）
59|82

## Slide 60
14 About Company
会社概要と2拠点の体制
TEAM GROW GROUP：戦略・デザイン・開発・運用の専任メンバー48名がチームで担当します（写真は一部）
会社名: GrowGroup株式会社
設立: 2013年6月（2015年6月に株式化）
資本金: 5,000万円
営業時間: 10：00〜19：00（土日祝祭日休み）
業務内容: Web制作及び、企画、コンサルティング事業／カタログ、パンフレット制作／ロゴ、名刺制作／Webシステム開発、アプリケーション開発
拠点【名古屋本社】〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池3丁目12-20 KAビル6F／TEL：052-753-6413／FAX：052-753-6414
拠点【東京オフィス】〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-37 2F／TEL：03-5404-6921
60|82

## Slide 61
14 About Company
これまでのお取引先は1,200社以上
数値: 1,200社以上
注記: ※お取引先さまの一部をご紹介しています。
掲載ロゴ: docomo business／ISUZU／JTB／DENSO WAVE／MARUHAN／TIS INTEC Group／KYORITSU HOTELS & DORMITORIES／東急建設株式会社／日本管財株式会社／OYO／ULU・RU BPO／DENTSU MACROMILL INSIGHT／アチーブメント株式会社／Bauhaus MARUEI／PRONI／ほか大学・病院・団体（名古屋大学ほか）
61|82

## Slide 62
14 About Company
パートナーとしての考え方
私たちの使命は、お客様とともにビジネスを「成長」させ、その可能性を最大限に引き出すことです。
私たちは、単なるWeb制作会社ではありません。クリエイティブの品質だけを追い求めるのではなく、お客様のビジネスを「成長」させるために、戦略と創造力を注ぎ込むパートナーでありたいのです。
そのために、私たちはまずお客様の本質的な課題を見極め、共に成長への道筋を描きます。
そして、戦略からクリエイティブまで一貫してサポートし、確かな成果を生み出します。
画像: 制作作業の様子（モノクロ写真）
62|82

## Slide 63
14 About Company
成果をもたらすWebサイトの構成要素
見出し帯: 「成果をもたらすWebサイト」
定性的な価値: デザイン ／ 定量的な価値: 集客 ／ 機能的な価値: 機能・運用（3要素を × で連結）
土台: コンテンツ（3つの価値すべてを支える土台）
63|82

## Slide 64
15
Our Strengths
GrowGroupの強み
64|82

## Slide 65
15 Our Strengths
3つの価値を掛け合わせてこそ、成果は生まれます
定性的な価値: ブランド力の向上 ／ 定量的な価値: 反響数の最大化 ／ 運用・機能的な価値: 長期的な成長支援（× で連結）
結論: クライアントの成果を第一優先に考え、長期的なパートナーとして、伴走できるチーム体制がある
65|82

## Slide 66
15 Our Strengths
ブランド力を高める3つの取り組み
ラベル: 定性的な価値／ブランド力の向上
01 ポテンシャルを引き出す コンテンツ設計: 貴社が「伝えたい情報」だけではなく、「ユーザーが知りたい情報」を品質の高いライティングで提供します。
02 デザインを言語化する コンセプトメイク: 流行や見た目の美しさではなく、デザイナーとヒアリングからブランドの「軸」を一緒につくります。
03 直感に訴求できる デザイン: 多彩なデザイナーが第一印象で「貴社のらしさ」や「操作性の良さ」などユーザーの直感に伝わるデザインを提供します。
66|82

## Slide 67
15 Our Strengths
反響数を最大化する3つの施策
ラベル: 定量的な価値／反響数の最大化
支援実績: 1200社以上（施策の裏づけとなる支援実績）
01 ビジネス成長に貢献する 数値目標の策定: データを基に、成果に直結する数値目標であるKPIを策定し、実行可能な戦略を設計します。
02 1200社のデータを基にした 成果の出る施策: 1200社以上のデータに基づき、成果を最大化する最適な改善施策を実行します。
03 集客を加速させる マーケティング連携: 集客の母集団形成を加速させる広告、SEO対策、オウンドメディアなどマーケティング施策を一気通貫で提供します。
67|82

## Slide 68
15 Our Strengths
機能実装・更新環境・運用支援の3本柱
サイトの価値が決まるのは、公開してからの数年間です。／ つくる力だけでなく、更新し続ける力・支え続ける力を自社の体制として備えています。
ラベル: 運用・機能的な価値
自社エンジニアによる 機能実装: エンジニアが要件定義から参画し、多言語対応や料金シミュレーションなどご要望の機能を確実に実装します。
1社1社が使いやすい 更新環境の構築: 貴社の運用を想定した、誰でも簡単に更新できる更新環境を実現します。
納品後も寄り添った 運用支援: 充実した無償サポートと、ご要望に合わせた有償サポートで、安心のサイト運用を実現します。
68|82

## Slide 69
16
Team
チーム体制
69|82

## Slide 70
16 Team
組織で担保する品質と納期（5 Strong Points）
属人的な制作ではなく、組織として積み上げた仕組みが、品質と納期を安定させます。
見出し数: 5 Strong Points
01 自社内一貫制作: 戦略立案からデザイン・開発・運用まで自社内リソースにより一気通貫で対応します。
02 1プロジェクト 6名体制: 専門性の高いメンバーが連携し、最適なWebサイトを実現します。
03 納期遅延 ゼロ※: きめ細かく計画的な進行管理と万全な体制で、納期遵守を徹底しています。（※当社作業領域に基づく）
04 撮影・パンフレットなど多彩なサービス: 撮影・映像・取材・パンフレットも自社で対応し、幅広いクリエイティブを提供します。
05 安定した会社基盤: 安定した経営基盤により、長期的に伴走できる組織体制があります。
70|82

## Slide 71
16 Team
戦略・デザイン・開発・運用を自社で担当（強み01）
Webサイトに特化した専門チームが、戦略・デザイン・開発・運用を一気通貫で対応し、成果につながるWebサイトを提供します。また、窓口を一本化し、クライアントの負担を最小限に抑えます。
01 戦略: プロデューサーチーム
02 デザイン: デザイナーチーム
03 開発: エンジニアチーム
04 運用・改善: サポートチーム
一貫制作だから得られること — 窓口はひとつ: 各社への発注や調整が発生せず、確認は一本の連絡で完結します。／ 手戻りが起きない: 戦略の意図がデザイン・開発まで途切れずに引き継がれます。／ 公開後も同じチーム: 制作の経緯を知るメンバーが、そのまま運用・改善を担当します。
71|82

## Slide 72
16 Team
役割を分けた専任6名と、窓口はディレクター1名（強み02）
各工程は専任のプロフェッショナルが担当し、明確な役割分担と密な連携で、成果につながるサイトを構築します。貴社の窓口はディレクター1名に一本化されるため、やり取りの負担は増えません。
貴社（ご依頼・ご確認の窓口）→ GrowGroup 専任チーム
6名の専任メンバーが、1つのプロジェクトを担当します
ディレクター（進捗管理）／設計（情報設計）／デザイナー（ビジュアル制作）／プロデューサー（戦略・進捗管理）／フロントエンドエンジニア（コーディング）／バックエンドエンジニア（システム構築）
マーケッター（広告運用）※広告運用が必要な場合に参画
72|82

## Slide 73
16 Team
10年間、当社起因の納期遅延は0件です
プロジェクトは一日単位の作業進行で管理し、納品まで10数回の密な打ち合わせで認識を合わせながら、納期を厳守します。
0件: 当社の作業遅延による納期遅延（10年来、当社作業領域における遅延ゼロを継続）
1日: 作業進行の管理単位（タスクを一日単位に分解して進行を管理）
10回以上: 納品までの打ち合わせ（工程の節目ごとに合意を取り、手戻りを防ぐ）
ラベル: 実際の進行管理シート（ガントチャート画像）／※当社作業領域に基づく
73|82

## Slide 74
16 Team
Webサイトに加え、撮影・映像・冊子まで自社対応（ワンストップ提供）
撮影・映像・パンフレットなど、企業のブランディングやプロモーションを強化する統一感のあるクリエイティブを提供します。ワンストップで対応することで、クオリティとスピード・コストを最適化します。
Webサイト制作 ＋ 周辺クリエイティブ: スチール撮影／動画・ドローン撮影（採用・会社案内）／カタログ・パンフレット
統一感あるクリエイティブ: Webと紙・映像のトーンが揃い、ブランド印象がぶれず、制作の手戻りとコストも減らせます。
74|82

## Slide 75
16 Team
取引1,200社・創業10年以上の事業基盤（会社基盤）
納品・公開して終わりではないWebサイトだからこそ、安定した経営基盤と潤沢なリソースで、長期的なパートナーにふさわしい透明性の高い経営を行っています。
創業: 10年以上
取引社数: 1,200社以上
売上規模: 5億以上
社員数: 36名以上
安心材料: 設計から実装・運用まで社内リソースで完結するため、公開後も同じチームが窓口として支え続けられます。
75|82

## Slide 76
17
Comparison
他社との違い
76|82

## Slide 77
17 Comparison
戦略まで担い、代理店より現実的なコストで実行（ポジショニング）
制作会社は「つくること」、広告代理店は「戦略」に強みが偏りがちです。GrowGroupは上流の戦略設計から実装・運用までを自社で担い、対応領域と価格のバランスで最適解をご提供します。
軸: 縦＝価格／横＝対応領域
格安制作会社: Webサイトがある状態を目指す／テンプレで作る（顧客で原稿を作り、既成のデザインへ流し込み）／価格感 50万以下／納期感 2週間〜1ヵ月以内
一般制作会社: 要件を満たしオリジナルなWebサイトを目指す／オリジナルで作る（貴社の要望に合わせてコンテンツ・設計・デザインをオリジナルで制作）／価格感 300万前後／納期感 6ヵ月前後
広告代理店・コンサルティング: 目的を達成するために最適なWebサイトを目指す／戦略を交えて作る（上流の要件や高度な分析データから目的を達成するためにオリジナルで制作）／価格感 500万前後／納期感 8ヵ月前後
GrowGroupの領域: 一般制作会社〜広告代理店の重なる帯（戦略を交えたオリジナル制作を現実的な価格で）
77|82

## Slide 78
17 Comparison
提案力と制作力、その両方を自社に持つ（他社との比較）
比較軸: 制作会社／広告代理店・コンサル／当社 GrowGroup
自社内一貫制作: 制作会社△（少数規模の会社が多くリソース問題やスキルの偏りがあり外注する場合もある）／代理店×（クリエイティブは制作会社へ外注するため制作スタッフは数名程度）／当社◎（48名のメンバーが高いスキルを持つ社員スタッフで構成）
提案力: 制作会社△（顧客要望に基づく制作であるため、提案力は望めない）／代理店◎（与件整理から現状分析、競合分析など提案力は高い）／当社◎（マーケ部門があるため広告代理店やコンサルを凌駕する分析・提案力）
制作力: 制作会社◎（デザインなどクリエイティブを制作する技術力は高い）／代理店×（広告代理店・コンサルの場合はクリエイティブを制作会社に外注する）／当社◎（技術力に優れたデザイナー、エンジニアが多数在籍し1200社以上の実績がある）
結論: 分析・提案から制作・実装まで、48名の社員体制で一気通貫します
78|82

## Slide 79
17 Comparison
お問い合わせ窓口と拠点
フォーム（QRコードまたはURLから）: お問い合わせフォーム https://grow-group.jp/contact/
お電話（お急ぎの場合）: 052-753-6413／受付時間 平日 10:00〜19:00
名古屋本社: 愛知県名古屋市千種区今池3丁目12-20 KAビル6F／TEL：052-753-6413／FAX：052-753-6414
東京オフィス: 東京都品川区東五反田5-22-37 2F／TEL：03-5404-6921
79|82

## Slide 80
18
Works
実績資料
80|82

## Slide 81
19
Profile
担当紹介
81|82

## Slide 82
19 Profile
担当プロフィール（テンプレート）
版面: 顔写真＋氏名＋役割（例：Webマーケティング／コンサルティング）＋経歴タイムライン（在籍企業・期間・業務）＋現職ハイライトのタグ
タイムライン各行: 期間／会社名（太字）／担当業務の説明
現職: GrowGroup株式会社の行に「現職」タグ
82|82